
[image: image1.jpg]i 85 2l

A S0 (CARBE





周口临港装备制造产业园项目(二)
 招标文件

         招标人：  周口同豫实业发展有限公司  （盖章）

        招标代理机构： 四川雄烽建设工程管理有限公司 （盖章）

监督部门：周口市住房和城乡建设局 （盖章）

二0二二年 

目   录

第一章 招标公告
2
7

第二章 投标人须知



 TOC \o "1-3" \h \z \u 

 HYPERLINK \l _Toc17497 
第三章 评标办法
2
4

第四章 合同条款及格式
29



 HYPERLINK \l _Toc17497 
第五章 技术标准和要求
3
0

第六章 投标文件格式
31
第一章  招标公告
周口临港装备制造产业园项目(二)
招标公告
1、招标条件
本招标项目周口临港装备制造产业园项目(二)已由河南周口经济开发区经济发展局以周开经发【2022】54号文批准建设，项目代码：2210-411600-04-01-877126。招标人为周口同豫实业发展有限公司，建设资金来自政府专项债券资金及周口经济开发区财政资金出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：北邻德兴路，西临朝阳路，南临徐庄路。

2.2 总投资：约14265.51万元【本次招标约11200.00万元】。

2.3 计划工期： 一标段365日历天、二标段365日历天。

2.4 招标范围：占地总面积约40026平方米 (60亩)，总建筑面积约为50859 平方米，厂房49872平方米，展示中心886平方米,消防控制室101平方米。其中: 1-6#、9-12#厂房为2F, 7-8#厂房为3F、13#厂房为4F,展示中心主体1F,局部2F,消防控制室1F.同时配套建设绿化、道路等基础设施，配建停车位103个。工程量清单内包含的全部内容。监理标段为本项目施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务。

2.5 标段划分：共2个标段，具体划分为：

1标段: 本项目施工
2标段：本项目监理
2.6 本次招标实行资格后审。

2.7 本次招标实行电子评标。

3、投标人资格要求

3.1本次招标1标段(施工标)：投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

2标段（监理标）：投标人须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力；拟派项目总监理工程师具备房屋建筑工程专业注册监理工程师资格。

3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标。

3.4拒绝被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位参与项目投标。

3.5投标人必须申请注册加入周口市公共资源交易中心会员诚信库后，才能参与本市公共资源交易项目网上电子招投标活动。

3.6投标人应在“周口市建设工程综合执法监管平台”注册账号，参见平台“单位管理模块”填报企业相关信息并提交审核。经周口市住房和城乡建设局审核通过后登陆系统，进入“建筑企业信用管理系统"，于企业基础信息模块、优良信息模块及工程业绩模块填报相关信息并提交审核，如有疑问可咨询(工作日)0394-8289932。

4、招标文件获取方式

4.1企业诚信库注册

凡有意参加本项目的投标人，请登陆周口市公共资源交易中心网站进行自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到周口市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

4.2办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《CA办理所需资料》。

4.3招标文件获取方式

投标人凭CA数字证书登陆会员系统后，按网上提示下载招标文件及资料（操作程序参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内投标人操作手册）。招标文件(*.zkzf)下载后需使用“投标文件制作软件”打开（该工具软件可在周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4.4招标文件的获取时间：

2022年 12月13日8时00分至2022年12月19日17时00分

请投标人下载招标文件后，及时关注交易系统业务菜单内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件，（如有）请直接下载，不再另行通知。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止及开标时间：2023年 01 月11日09 时30分。

5.2投标人必须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(*.zktf格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

5.3加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

5.4开标地点：周口市公共资源交易中心第  四  开标室  

本项目采用“不见面开标”远程解密方式， 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录会员系统，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

远程解密方式，请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《 远程在线解密操作手册》。

其他注意事项

6.1投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在周口市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息中选取。未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

6.2本项目评标结果公示时，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。

发布公告的媒介

本次招标公告在《周口市公共资源交易中心》网上发布。

8、联系方式

招标人：周口同豫实业发展有限公司 

地  址： 河南省周口市经济开发区开元大道高新科技园区3栋

联系人：李伟      

电  话：13700825280      

代理机构名称：四川雄烽建设工程管理有限公司

地址：成都市武侯区武清西二路三号 

联系人： 冯先生
联系方式：19337217213 

监督人

监督部门：周口市住房和城乡建设局

监督电话：0394-8273726
 2022年12月12日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：周口同豫实业发展有限公司 

地  址： 河南省周口市经济开发区开元大道高新科技园区3栋

联系人：李伟      

电  话：13700825280       

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构名称：四川雄烽建设工程管理有限公司

地址：成都市武侯区武清西二路三号 

联系人： 冯先生
联系方式：19337217213 

	1.1.4
	项目名称
	周口临港装备制造产业园项目(二)

	1.1.5
	建设地点
	北邻德兴路，西临朝阳路，南临徐庄路

	1.2.1
	资金来源
	政府专项债券资金及周口经济开发区财政资金

	1.2.2
	出资比例
	国有资金：100% 其中，财政资金100% 

资金核定表编号:/     非国有资金：/%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	监理标段为本项目施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务

	1.3.2
	计划工期
	365日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	2标段：投标人须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力；拟派项目总监理工程师具备房屋建筑工程专业注册监理工程师资格。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织.

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间17日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标文件递交截止时间15天前

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	澄清、修改等（如有）

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年01月 11日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  24  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  24  小时内

	3.3.1
	投标有效期
	提交投标文件的截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：

2标段：15000元
投标保证金缴纳方式:银行保函或银行转账

①银行保函方式:投标人直接在周口市公共资源电子交易系统里点击“申请电子保函”，按要求操作，在线确认企业信息并选择出函机构，由出函机构为投标人在线开具电子投标保函。在投标截止时间前开具成功的电子投标保函，交易系统自动确认生效,并通过电子交易系统在线递交。( 申请电子投标保函的操作方法详见电子保函操作手册)

②银行转账方式:投标人应在递交投标文件截止时间之前，通过投标人基本账户以银行转账方式将投标保证金一次性足额交纳到指定账户，对未能按时足额提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标(资审)文件予以拒绝。

中原银行：
开户银行：周口市公共资源交易中心

户    名：中原银行股份有限公司周口西城支行

中原银行行号：313508000025
账 号：:411602010170003001106020

二标段：中原银行:  
邮储银行：
开户名称：周口市公共资源交易中心

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市大庆路支行

邮储银行行号：403508000034

账  号:941000010040796675001405

二标段：邮政银行:  
投标保证金退还程序：按照《周口市公共资源交易项目投标（竞买）保证金统一代收代退办法执行》。

	3.5
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2019年1月1日至今）

	3.6
	财务要求
	近三年（2019年度、2020年度、2021年度）企业经审计的财务报表无亏损，没有处于财务被接管、冻结、破产状态；（新注册企业注册之日起计算）

	3.7
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	符合招标文件要求

	3.7.4
	投标文件份数
	1、投标人必须在投标截止时间前使用周口市公共资源电子交易服务平台会员系统上传电子投标文件一份(zktf 格式)。上传的投标文件应使用数字 证书认证并加密，具体操作方法详见周口市公共资源交易中心网站《投标人业务操作手册》。 
2、本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。 

3、本项目无需递交纸质投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：周口市公共资源交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	实行在线网上（不见面）开标。交易项目实行在线网上开标,投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读周口市公共资源交易中心关于《远程在线解密会员端操作手册（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；
在相关专家库中随机抽取经济、技术专家 4 人，招标人代表 1 人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3个

	8.1
	报价要求
	最高投标限价：详见招标控制价（网上下载）

投标报价不得超出招标人设定的最高投标限价，否则按废标处理。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	中标服务费
	按照发改办价格【2003】857号文件规定、国家计委计价格【2002】1980号文件规定的收费标准。(由中标人支付）。

	10.4本招标文件的最终解释权归招标人所有。

	本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等

政府采购政策，本项目采用线上开标，无需现场解锁。

	注：如果对本次招标有异议，需要具备的条件：

1、投诉人须是此次招标投标活动的参与者，或者与投诉项目有利害关系者；

2、投诉事项具体，且提供有效线索，有可查证的依据；

3、投诉书必须署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义投诉的，投诉书须经法定代表人签字并加盖公章；

4、投标人若对评标结果有异议，需本公司员工携带授权委托书(授权委托书需有法定代表人及委托人签章)、劳务合同及公司缴纳社保（社保局出具的养老保险清单和缴费凭证需网上能查到）原件和公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书、安全生产考核证书原件递交，留加盖公章复印件一份，否则不予受理。

以上情况必须属实。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目监理进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本项目项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限和质量要求
1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段监理的资质条件、能力和其他要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）项目总监资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的施工人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的施工人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的施工人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的施工人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人具有投资参股关系和关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，在本项目中同时递交投标文件的；

（14）投标人对同一项目提交两份以上内容不同的投标文件的；

（15）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（16）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场：不组织。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清，逾期递交的不再受理。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
不允许
1.12 偏离
不允许
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

    2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

    2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）监理大纲；

（5）资格审查资料；

（6）投标人荣誉、信誉及其他证明文件；

（7）其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1各投标人依据发改价格[2007]670号文及招标控制价报价，但不得高于（不包括等于）招标人公布的招标控制价，否则将作为废标处理。
3.2.2 投标人在投标报价时应考虑监理期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入投标报价中；

3.2.3 监理合同价=中标人投标报价。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金并按 “投标文件格式”规定应提交投标保证金缴纳证明的复印件，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3 招标人向中标人发出中标通知书后5日内向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5日内，向中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人递交了投标保证金后因自身原因放弃竞标，且未在投标截止日前3天以书面形式（加盖单位公章）告知招标人的；
（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（4）在投标过程中提供虚假资料谋取中标的。

（5）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的。
3.5 资格审查资料（本项目实行资格后审）

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用由投标人的法定代表人或其委托代理人（在招标文件中要求需要的地方）签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不允许涂改、行间插字或删除。

4. 投标
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人递交投标文件的同时应在投标人签到表上登记。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，至少应在投标人须知前附表规定的天数前将此决定通知送达所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止期。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序
实行在线网上（不见面）开标。为有效降低现场开标带来的人员聚集风险，开标室只允许招标人、代理公司、监督人、见证人持证到场，交易项目实行在线网上开标,投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读《远程在线解密会员端操作手册》（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁）。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人依据有关法律、法规、规章的规定组织。评标委员会由招标人代表1名，经济、技术专家4名，共5人组成。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定得分排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的候选人放弃中标或不按规定向招标人缴纳履约保证金或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以重新组织招标或按顺序确定得分排名第二的中标候选人为中标人。若排名第二的中标候选人也因上述原因不能履行合同的，招标人可以重新组织招标或依次向下确定中标人。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 履约保证金在工程验收合格后无息退还给中标人。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

                （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（%）
	质量目标
	项目总监
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制费率
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                            年        月        日
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                               评标委员会：               （签字）
                                           年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或被授权委托人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附表四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                    。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目总监：              （姓名）。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

         年        月        日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

　　我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）招标关于               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                      年       月       日

评标办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	初    步    评    审

（2.1）


	形式评审标准（2.1.1）
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字或盖章
	符合招标文件中关于签字盖章的要求

	
	
	投标文件格式
	符合投标文件格式的要求

	
	
	投标报价
	报价唯一且不超过招标控制价

	
	资格评审标准（2.1.2）
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	项目总监理工程师
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	响应性评
审标准（2.1.3）
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
	综合部分：30分

监理大纲：35分
投标报价：35分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	通过初步评审且在招标控制价范围100%（含）到95%（含）范围内的投标人报价为有效投标人报价，不在此范围内且通过初步评审的投标报价不参与投标基准价的计算，但仍参与评标。
评标基准价=所有有效投标人投标报价的算术平均值*50%+招标人控制价*50%；当所有有效投标人大于五家（含五家）时，评标基准价=所有有效投标人报价去掉一个最高和一个最低报价的算术平均值*50%+招标人控制价*50%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100%。

负值为负偏差，正值为正偏差。

	2.2.4（1）
	投标报价评分标准

（35分）
	偏差率
	等于评标基准价的有效报价得满分（35分）；与评标基准价相比，其有效报价偏差率每偏差（正偏差或负偏差）1%，扣 1分，扣完为止。
分值计算按四舍五入法保留两位小数；

中间值计分按直线插入法计算。

	2.2.4（2）
	监理大纲部分

（35分）
	质量控制措施

（4分）
	质量控制措施很全面、有效，有针对性 4分

质量控制措施较全面、有效，较有针对性 2-3分

质量控制措施不全面、无针对性 0-1分

	
	
	工期控制措施

（4分）
	工期控制措施很合理、保证措施很得力  4分

工期控制措施较合理、保证措施较得力  2-3分

工期控制措施不合理、保证措施不得力  0-1分

	
	
	投资控制措施

（4分）
	投资控制措施很全面、有效，有针对性4分

投资控制措施较全面、有效，较有针对性 2-3分

投资控制措施不全面、无针对性 0-1分

	
	
	合同信息管理

（4分）
	合同信息管理内容很明确、管理方式方法很得当 4分
合同信息管理内容较明确、管理方式较方式得当 2-3分
合同信息管理内容不明确、管理方式方法不得当0-1分

	
	
	工程协调措施

（4分）
	工程协调措施很全面、有效，很明确 4分
工程协调措施较全面、有效，较明确 2-3分
工程协调措施不全面、不明确0-1

	
	
	安全文明控制措施（5分）
	安全文明控制措施很合理、保证措施很得力5分

安全文明控制措施较合理、保证较措施较得力 2-4分

安全文明控制措施不合理、保证措施不得力 0-1分

	
	
	项目难点、关键问题控制措施（5分）
	对项目的难点、关键问题的控制措施全面、有效，有针对性5分

对项目的难点、关键问题的控制措施较全面、有效，较有针对性2-4分

对项目的难点、关键问题的控制措施不全面、无针对性0-1分

	
	
	检测设备

（5分）
	检测设备很齐全、满足工程检测需要，很合理5分

检测设备较齐全、满足工程检测需要，较合理2-4分

检测设备不齐全、不满足工程检测需要0-1分

	2.2.4

（3）
	综合部分

（30分）
	业绩（5分）
	2019年1月1日至今，投标人具有一个类似业绩的得2.5分，最多得5分。
注：（附中标通知书或合同协议书。）

	
	
	专业监理工

程师

（5分）
	项目管理机构中具有专业监理工程师不低于3人得4分，每增加一个专业监理工程师加1分，最多加1分。

	
	
	项目监理人员配置（5分）
	拟派本工程监理员不低于3人得 4 分，每增加一个监理员加1分，最多加1分。

	
	
	服务承诺

（5分）
	对本工程验收合格后出具监理报告的承诺 0-2分

2.投标人对本工程质保期内及质保期外监理责任的承诺0-1.5分
3.投标人承诺吃、住、行自主安排，监理过程严格按标准规范把关，不徇私情的承诺 0-1.5分   

	
	
	企业信用

（10分）
	企业成功注册周口市建设工程综合执法监管平台（建筑企业信用管理系统），周口市建设工程综合执法监管平台在投标截止前公布的最新季度企业信用等级为合格的得8分，良好得9分，优秀得10分，较差0分；按要求填写本企业信用主体基本信息并得到确认，暂时没有评级结果的，得2分；没有成功注册或虽成功注册但没有填写基本信息的，不得分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）报价得分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲：见评标办法前附表；

（3）其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）报价得分部分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲：见评标办法前附表；

（3）其他因素：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C。

3.2.2 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或招标控制价时明显低于标底或招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求，投标人拒绝澄清、说明和补正的按无效标处理。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
本工程采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（2015）。【最终以业主下发合同为准】
第五章 技术标准和要求
技术标准和要求应符合中华人民共和国最新的标准、规范、条例、以及中国政府及有关部门的特别要求。

第六章 投标文件格式

                     （项目名称）     标段监理标

投标文件

  投标人：                                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
           年___________月          日
一、投标函及投标函附录
致：                         （招标人）
根据已收到的贵方的               项目    标段监理标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经详细研究，我方决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
我方已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考数据，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
如果我方中标，我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供监理服务与设备，投标报价为：（大写）                （小写：        ）。
我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分；
如果我方中标，我方保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，按招标文件要求选派总监理工程师及监理人员进驻施工现场实施监理合同；
我方愿提供招标文件中要求的所有文件数据；
我方愿意按招标文件中的规定交纳         元的投标保证金；
投标有效期：提交投标文件的截止之日起   日历天 
我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束；
除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；
我方理解招标人不一定接受最低报价。
我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
　
　投标人名称：                     （ 盖章）                       

法定代表人或授权代表人：         （签字或盖章）            

日    期：     年      月      日
投标函附录

	项目名称
	 

	投 标 人
	 

	投标报价
	大写：                       小写：          

	投标工期
	
	投标质量
	

	总监理工程师
	
	注册证书
	

	需要说明的其它事宜：



投 标 人：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

   __年 __ 月 __ 日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                            
地址：                                
成立时间：      年      月      日
经营期限：                           
姓名：      性别：      年龄：     职务：     
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                           （盖单位公章）
         年          月         日

授权委托书
本人       系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及授权委托人身份证复印件。

投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                        （签字）
身份证号码：                                  
委托代理人：                         （签字）
身份证号码：                                   
       年       月        日
三、投标保证金（投标保证金凭证）
四、监理大纲
监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

投标人应根据自身企业的经验、能力，结合对本项目的特点的理解，执行国家及河南省现行的有关规范、规程和技术标准。

提出监理工作大纲，建议应包含以下内容并在附表内填上相应内容：

质量控制措施

工期控制措施
投资控制措施
合同信息管理
工程协调措施
安全文明控制措施
项目难点、关键问题控制措施
检测设备
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照（副本）、资质证书（副本）、等全部内容复印件。

（二）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（三）主要人员简历表

1、总监理工程师简历表

总监理工程师应附监理工程师注册证、身份证、单位所在地社保部门出具的养老统筹、管理过的项目业绩证明材料，类似项目限于以总监理工程师身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	 

	注册证书号
	
	 专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、其他人员简历表
主要人员指向管理机构表中除总监理工程师以外列明的成员。
主要人员应附身份证、职称证、执业证或上岗证书及管理过的项目业绩须附证明，单位所在地社保部门出具的养老保险。（如果有）

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（四）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年信誉、履约情况

	投标人应如实填写下列内容

	１、有无被限制投标

（时间、原因）
	

	２、有无受通报批评

（时间、原因）
	

	3、有无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题
（时间、原因）
	

	4、有无不良行为记录

（时间、原因）
	

	5、有无拖欠农民工工资的情况（时间、原因）
	

	6、有无被中止合同

（时间、原因）
	

	7、有无仲裁、诉讼情况

（时间、原因）
	


说明：投标人应如实填写，如有，后附相关材料，若隐瞒不报，经查实按无效标处理。

（六）反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：
在   （投标项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人：（公章）

公司法人代表（签字）：
法人授权代表（签字）：
                         年   月   日

六、其他材料

按招标文件要求应提交的资料或投标人认为有必要提交的其他材料。


