
[image: image1.jpg]79 s AL e M B T (—#) B

(AIREO

r 2
LAE





周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程       

（六标段）

招 标 文 件
招  标  人：周口市川汇城建开发有限公司

招标代理机构:中元建设科技有限责任公司

二〇二三年一月

目   录
4第一章 招标公告


9第二章 投标人须知


9投标人须知前附表


131.
总则


152.
招标文件


173.
投标文件


194.
投标


205.
开标


206.
评标


207.
合同授予


218.
重新招标和不再招标


219.
纪律和监督


2210.
需要补充的其他内容


23第三章 评标办法


27第四章 合同条款及格式


34第五章 设计要求


36第六章 投标文件格式





第一章 招标公告

周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程项目

招标公告
一、招标条件
本招标项目周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程已由川发改【2023】7号文批准建设，招标人为周口市川汇城建开发有限公司，建设资金来自财政资金，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工及监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围
1 、建设地点：周口市川汇区；

2、 建设规模：周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程包含新建道路新民路（文昌大道-前太平街），西三义街（文昌大道-前太平街），前太平街西延（健康路-西三义街），升级改造道路复兴路（文昌大道-人和路），富强路（健康路-人和路），人和路路灯亮化升级改造。关帝庙亮化工程、关帝庙文化广场及关帝上城商业周边亮化工程、关帝庙西城墙工程、关帝庙周边新增路网供配电工程、两处街角游园（街角游园、三角公园）以及川汇区前太平街、健康路、庆丰路三条道路电缆通道新建工程；
3、计划工期：

设计周期：30日历天；施工工期：90日历天；监理服务期限：90日历天（监理服务期限随施工工期及缺陷责任期）
4、 招标范围：

一标段、二标段、三标段：该标段项目施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

四标段：新建道路新民路（文昌大道-前太平街），西三义街（文昌大道-前太平街），前太平街西延（健康路-西三义街），升级改造道路复兴路（文昌大道-人和路），富强路（健康路-人和路）、关帝庙周边新增路网供配电工程、街角游园、川汇区前太平街、健康路、庆丰路三条道路电缆通道新建工程的施工过程及缺陷责任期的全过程监理。

五标段：本项目人和路路灯亮化升级改造、关帝庙亮化工程、关帝庙文化广场及关帝上城商业周边亮化工程、关帝庙西城墙工程、三角公园工程的施工过程及缺陷责任期的全过程监理。
六标段：本项目方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计及后期现场服务；
5、质量要求：一、二、三标段质量要求：符合国家相关规范要求，达到合格标准；四、五标段质量控制目标：合格，符合国家现行规范和标准；六标段质量要求：合格，满足国家相关现行工程设计规范标准
6、标段划分：共划分六个标段

一标段：新建道路新民路（文昌大道-前太平街），西三义街（文昌大道-前太平街），前太平街西延（健康路-西三义街），升级改造道路复兴路（文昌大道-人和路），富强路（健康路-人和路）、关帝庙周边新增路网供配电工程、两处街角游园工程施工；

二标段：人和路路灯亮化升级改造、关帝庙亮化工程、关帝庙文化广场及关帝上城商业周边亮化工程、关帝庙西城墙工程施工；

三标段：川汇区前太平街、健康路、庆丰路三条道路电缆通道新建工程施工。
四标段：新建道路新民路（文昌大道-前太平街），西三义街（文昌大道-前太平街），前太平街西延（健康路-西三义街），升级改造道路复兴路（文昌大道-人和路），富强路（健康路-人和路）、关帝庙周边新增路网供配电工程、街角游园、川汇区前太平街、健康路、庆丰路三条道路电缆通道新建工程的施工过程及缺陷责任期的全过程监理。

五标段：本项目人和路路灯亮化升级改造、关帝庙亮化工程、关帝庙文化广场及关帝上城商业周边亮化工程、关帝庙西城墙工程、三角公园工程的施工过程及缺陷责任期的全过程监理。

六标段：周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程设计。     
7、本次招标实行资格后审；

8、本次招标实行电子招标。

三、投标人资格要求
1、营业执照：具备独立企业法人资格，具有有效的营业执照；

2、资质要求：
一标段、二标段、三标段：投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）。其中拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟投入本项目的技术负责人须具有中级及以上技术职称。
四、五标段：投标人须具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；拟派项目总监理工程师具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格。
六标段：投标人具备建设行政主管部门核发的工程设计市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业乙级及以上资质或市政行业乙级及以上资质或工程设计综合资质；拟派项目负责人须具有相关专业执业资格注册证书或相关专业高级及以上技术职称。
3、财务要求：投标人具有良好的财务状况（需提供2019年度、2020年度、2021年度的财务报告（公司成立年限不足的，提供公司成立以来的财务报表）；

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。提供企业“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网上查询页并加盖单位公章（查询时间自公告发布之日后有效）。
5、本次招标所有标段均不接受联合体投标。
6、投标人必须申请注册加入周口市公共资源交易中心会员诚信库后，才能参与本市公共资源交易项目网上电子招投标活动。

7、同一投标人可参加多个标段投标，但只允许中1个标段。按照标段先后顺序依次推荐中标候选人，已被推荐为靠前标段第一中标候选人的投标单位在其后标段中不再被推荐为中标候选人。
四、招标文件的获取

1、企业诚信库注册

凡有意参加本项目的投标人，请登陆周口市公共资源交易中心网站进行自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到周口市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

注意事项：1）、投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、各类证书等内容，必须与周口市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息一致。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。2）、本项目评标结果公示时，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。
2、办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《CA办理所需资料》。

3、招标文件获取方式

投标人凭CA数字证书登陆会员系统后，按网上提示下载招标文件及资料（操作程序参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内投标人操作手册）。招标文件(*.zkzf)下载后需使用“投标文件制作软件”打开（该工具软件可在周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4、招标文件的获取时间：

2023年01月28日8 时00分至2023年02月01日17 时00分
请投标人下载招标文件后，及时关注交易系统业务菜单内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件，（如有）请直接下载，不再另行通知。

五、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间：2023年02月23日09时30分。

2、投标人必须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(*.zktf格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

3、加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

4、投标人应在“周口市建设工程综合执法监管平台” 注册账号，参见平台“单位管理模块”填报企业相关信息并提交审核。经周口市住房和城乡建设局审核通过后登陆系统，进入“建筑企业信用管理系统"，于企业基础信息模块、优良信息模块及工程业绩模块填报相关信息并提交审核，如有疑问可咨询(工作日)0394-8289932。

5、开标地点：周口市公共资源交易中心第三开标室

本项目采用“不见面开标”远程解密方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录会员系统，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

远程解密方式，请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《远程在线解密操作手册》。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《周口市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》网站发布。 

七、其他注意事项
1.投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、各类证书等内容，必须与周口市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息一致。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。
2.本项目评标结果公示时，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。
八、联系方式

招标人：周口市川汇城建开发有限公司
地  址：周口市川汇区
联系人：陈燕鸽
电  话：15638063303
代理机构：中元建设科技有限责任公司

地    址：郑州市金水区金成时代广场9号楼1509室

联 系 人：张先生

电    话：0371-53318638 17737570686
监督部门：周口市住房和城乡建设局

监督电话：0394-8273726
 2023年1月20日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：周口市川汇城建开发有限公司

地   址：周口市川汇区
联 系 人：陈燕鸽

电  话：15638063303

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：中元建设科技有限责任公司

地    址：郑州市金水区金成时代广场9号楼1509室

联 系 人：张先生

电    话：0371-53318638 17737570686

	1.1.4
	项目名称
	周口市沙颍文化产业园路网（二期）建设工程

	1.1.5
	建设地点
	周口市川汇区；

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	六标段：本项目方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计及后期现场服务；

	1.3.2
	设计周期
	30日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格，满足国家相关现行工程设计规范标准

	1.4.1
	投标人资质条件
	营业执照：投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照；
资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业乙级及以上资质或市政行业乙级及以上资质或工程设计综合资质。
项目负责人资格：拟派项目负责人须具有相关专业执业资格注册证书或相关专业高级及以上技术职称。
财务要求：投标人具有良好的财务状况（需提供2019年度、2020年度、2021年度的财务报告（公司成立年限不足的，提供公司成立以来的财务报表）；
信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网上查询页并加盖单位公章（查询时间自公告发布之日后有效）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的

截止时间
	递交投标文件截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止时间15日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止时间10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年02月23日09时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日48小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日48小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其它资料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日期起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的递交形式：电汇或银行转账，电子投标保函。

投标保证金的金额：壹万元整
开户名称：周口市公共资源交易中心 
开户银行：中原银行股份有限公司周口西城支行
中原银行行号：313508000025
账号： 411602010170003001106611  
开户名称：周口市公共资源交易中心
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市大庆路支行
邮储银行行号：403508000034
账号： 941000010040796675002061  

注：本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函两种方式。

（1）转账:投标企业需严格按所投项目标段招标文件提供的银行账号交纳保证金，确认相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额汇入指定账户；企业基本账户必须与企业诚信库内填写的基本账户信息完全一致；投标保证金到账情况以开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准；系统未显示或未按照招标文件相关要求交纳均视为未缴纳保证金，不能参加开标活动。

（2）电子投标保函:投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；企业可以在交易中心电子交易系统 “电子保函申请”功能中自主办理电子保函业务。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2019年1月1日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和盖章要求
	签字和盖章的要求应符合第六章投标文件格式的要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标人必须在投标截止时间前使用周口市公共资源电子交易服务平台会员系统上传电子投标文件一份(.zktf格式)。上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体操作方法详见周口市公共资源交易中心网站《投标人业务操作手册》。
注：本项目采用远程开标，无需提供纸质投标文件。开标后若招标人另有需要，按招标人要求予以提供。

	4.1.2
	投标文件的密封及标记
	电子投标文件应按照周口市公共资源交易中心要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签章；

	4.2.2
	递交投标文件地点及

网址
	地点：周口市公共资源交易中心

网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://www.zkggzyjy.gov.cn/）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：周口市公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	本项目实行在线网上开标,投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读《远程在线解密会员端操作手册》（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁）；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1人，专家 4 人
评标专家确定方式：开标前由电脑自动从河南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否；推荐的中标候选人数：1-3名

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标控制价
	本标段招标控制价：经财政评审后建安工程费的1.4%。
投标人的投标总报价超过招标控制价的，按废标处理。

	10.2
	招标代理服务费
	招标代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标服务费。收费标准参照《中华人民共和国国家计划委员会》（计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格﹝2003﹞857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件规定的系数*概算金额（不足一万元按照一万元收取）。

	10.3
	投标设计费补偿费
	该项目对未中标的投标人不支付补偿费或成本费

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。所有投标人提交的投标资料归招标人所有。

	10.5
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

	10.6
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.7
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。 

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计周期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本项目的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
营业执照：见投标人须知前附表；

资质条件：见投标人须知前附表；

项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；
（5）信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.2联合体投标：不接受联合体投标
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本项目的监理人；

为本项目的代建人；

为本项目提供招标代理服务的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

设计补偿费：该项目对未中标的投标人不支付补偿费或成本费。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人须知前附表规定分包的，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13监督

按照周口市公共资源交易有关规定，上述工程招标手续已经周口市住房和城乡建设局(以下简称“监督部门”)备案，现采用  公开  招标方式，择优选定设计单位。
1.14 其他

   投标单位因违反诚信管理相关文件规定而造成招标失败的，在重新组织招标时建设单位可以不接收其投标。

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

设计要求；

投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人从“周口市公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。
2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应登录“周口市公共资源交易中心网”以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提疑。详见周口市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册。

2.2.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将在“周口市公共资源交易中心网”向所有投标人公示，但不指明来源。

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在“周口市公共资源交易中心网”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5 招标文件的答疑在“周口市公共资源交易中心网”公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以不署名的形式在“周口市公共资源交易中心网”提出。

2.2.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

2.2.7 招标文件、招标文件的答疑内容均以网上发布的为准。

2.2.8为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.9 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

2.3招标控制价的公布

本工程的招标控制价在“周口市公共资源交易中心网”进行公示，实行网上备查。各投标人可以在周口市公共资源交易中心网查看及下载相应电子版，并可于投标人须知前附表规定时间的以不署名的形式在“周口市公共资源交易中心网”提出质疑。
投标文件

投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。

商务部分主要包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明；

授权委托书；

投标保证金；

资格审查资料；

其他材料。

技术部分主要包括下列内容：

1、技术建议书

投标报价

投标人应根据招标人所提供的工作内容及招标控制价，设计、测量部分参考国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）相关收费规定，结合本工程实际情况和企业成本、市场行情自主报价，并以中标价签订设计服务合同。

投标人的投标报价应是在合同期内，按合同规定的范围所提供服务需要的全部费用。已包括了实施完成本项目全部设计工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与设计业务有关的全部费用。

投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。投标人的投标报价，应是完成招标范围所列全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计成果的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失将不会赔偿。

投标人在报价时应考虑设计期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。

投标报价不得超过前附表所示的招标控制价。

投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标保证金

投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按实际情况提供资料，以证实其各项资格条件满足投标资格要求，具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉。
备选投标方案

 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
 如果投标人须知前附表允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件的要求提交替代方案。替代方案应包括设计方案等满足评审需要的全部资料。

投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件应在周口市公共资源电子交易服务平台会员系统制作、上传电子投标文件(.zktf格式)，具体操作方法详见周口市公共资源交易中心网站《投标人业务操作手册》。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

中标单位确定后，由中标单位提供纸质投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

中标单位提供的纸质投标文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

投标

投标文件的密封和标记

网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“周口市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册”。

未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件电子版，招标人不予受理。

投标文件的递交

投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至周口市公共资源交易中心网上招投标系统最后一份投标文件为准。
4.3.2在规定的投标截止时间前，投标人可以修改已递交的投标文件。

4.3.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

4.3.4 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。
开标

开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

开标程序

   本项目实行在线网上开标,投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读《远程在线解密会员端操作手册》（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁）。
评标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

合同授予

定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

经评标委员会评审后否决所有投标的。

不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	加盖单位电子章并有法定代表人或其授权委托人签字或盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价，且投标报价不得超过招标控制价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	                           2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	设计周期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：35分

技术建议书：45分

综合部分：20分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	通过初步评审且在招标控制价范围100%（含）到95%（不含）范围内的投标人报价为有效投标人报价，不在此范围内且通过初步评审的投标报价不参与投标基准价的计算，但仍参与评标。

评标基准价=所有有效投标人报价的算术平均值*50%+招标人控制价*50%；当所有有效投标人大于五家（不含五家）时，评标基准价=所有有效投标人报价去掉一个最高和一个最低后的算术平均值*50%+招标人控制价*50%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算办法
	偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	2.2.4（1）
	投标报价

（35分）
	投标报价评分标准

（35分）
	1、有效投标人的投标报价等于评标基准价的，投标报价得分得满分35分。

2、投标报价偏差率每高于或低于评标基准价1%在满分基础上扣0.5分，扣完为止。

3、不足1%按比例计算，四舍五入保留两位小数。

	2.2.4（2）
	技术建议书

（45分）
	设计依据、设计工作目标
	0-6 分

	
	
	设计说明和设计方案
	0-12 分

	
	
	设计质量、进度、保密等保证措施
	0-8分

	
	
	设计工作重点、难点分析
	0-7 分

	
	
	设计合理化建议
	0-6分

	
	
	服务承诺
	0-6 分

	2.2.4（3）
	综合部分（20分）
	人员配备（5分）
	设计人员（项目负责人除外）组成中具备道路、给排水、风景园林、城市规划、电气专业负责人，各专业的专业负责人均具有本专业执业注册资格证书或高级及以上职称的，每有一个得1分，最多得5分。

注：投标文件中须附注册证或职称证，否则不得分。

	
	
	企业业绩（12分）
	2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人每具有一个类似项目设计业绩得4分，本项最高得12分。

注：设计业绩应附合同协议书。

	
	
	企业信用（3分）
	企业成功注册周口市建设工程综合执法监管平台（建筑企业信用管理系统），周口市建设工程综合执法监管平台在投标截止前公布的最新季度企业信用等级为合格及合格以上的得3分，较差的得1分，差的得0分；按要求填写本企业信用主体基本信息并得到确认，暂时没有评级结果的，得2分；没有成功注册或虽成功注册但没有填写基本信息的，不得分。

	投标人的最终得分
	评标委员会由五名以下（含五名）评委组成时，各评委评分的算术平均值为该投标人的最终得分。

本办法计算分值均保留两位小数。


评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

评审标准

2.1初步评审标准

形式评审标准：见评标办法前附表。

资格评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术建议书：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

2.2.4评分标准

  （1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

  （2）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

  （3）综合部分评分标准：见评标办法前附表；

评标程序

3.1初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件制作机器码一致。
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

详细评审

评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值技术建议书计算出得分 B；

按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=A+B+C。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

投标人的最终得分：见评标办法前附表。
投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

(以招标人最终下发合同为准）
GF—2015—0210

建设工程设计合同
（专业建设工程设计合同）
工  程  名  称：                            
工  程  地  点：                              
合  同  编  号：                              

设 计 证 书 等 级：                                  
发    包    人：                              

设    计    人：                              

签  订  日  期：                              

中华人民共和国建设部
                                        监制
国家工商行政管理局

发包人：                                  
设计人：                                  
发包人委托设计人承担                                      ，工程地点为             ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
 第一条  本合同签订依据
    1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
   第二条  设计依据
    2.1发包人给设计人的委托书。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3设计人采用的主要技术标准是：国家及有关部委颁布的有关规范、标准及技术规程等。
 第三条  合同文件的优先次序
    构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2发包人要求及委托书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
项目名称：                                                     
项目规模：                                                     
服务内容：                                                     
第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	说明
	如已收集可不重复提供


第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


第七条  费用
根据中标通知书，                                    设计费和施工图预算编制费的费率是：                                        ，工程直接投资约                ；设计费和施工图预算编制费约为：                              。

第八条  支付方式
本项目设计费用支付阶段如下： 

8.1合同签署后   天内，发包人向设计人支付设计费用的     ％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作设计费，不再扣回）；

8.2初步设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付至设计费用的     ％；
8.3全部工程施工图设计文件均按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，向设计人支付至设计费用的   ％；

8.4施工图预算及施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，发包人施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后，支付至设计费用的    ％；

8.5双方委托银行代付代收有关费用，乙方应提供正规税务发票。

第九条  双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件时间。
9.1.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担应支付金额万分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.5发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.6设计文件中选用的国标图、部标图及地方标准图由发包人解决。
9.1.7 过程中出现到节点付款时，方案变更或重新设计，甲方暂时支付该节点费用的50%，待方案确定后达到该节点付款时支付剩余该节点的50%。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、   9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为规范规定年限。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由周口市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条  合同生效及其他
12.1设计人为本合同项目的服务至竣工验收和审计结束为止。
12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工定货时，所需费用由发包人承担。
12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签定协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人 叁 份。
12.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。   以下无合同正文
	发包人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 

办公地点： 

邮政编码： 

电    话：

账户名称：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：       年     月     日


	设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

办公地点： 

邮政编码：

电    话：

账户名称：

开户银行：
银行帐号：
签订日期：       年     月     日




第五章 设计要求

设计规范

设计技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和城乡建设部关于相关方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于相关工程设计方面的文件、规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

第六章 投标文件格式

                        (项目名称)      标段

投 标 文 件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

      年     月    日

目  录

一、商务部分

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、投标保证金

5、资格审查资料

6、其它材料

二、技术部分

技术建议书

一、商务部分
1、投标函及投标函附录

（1）投标函

 
                     （招标人名称）：

我方已仔细研究了                       项目   标段招标文件要求的全部内容，愿意以经财政评审后建安工程费的费率：（大写：                        ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （小写：    %）的投标报价；设计周期：      日历天。按合同约定实施和完成设计工作，对施工全过程进行配合。

我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

我方已按招标文件要求提交了投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。
如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

在领取中标通知书时向代理公司按国家规定标准交纳招标代理服务费。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

                                 （其他补充说明）。

投标人：                     （单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地  址：
                              

电
话：
                               
传
真：
                               
邮政编码：
                               
         年      月       日

（2）投标函附录

	投标人
	

	项目名称
	

	标段
	

	投标范围
	

	设计报价
	经财政评审后建安工程费的费率：
大写：             
小写：        %           

	设计周期
	

	投标有效期
	

	质量要求
	

	项目负责人
	姓名
	
	职称
	
	证书

编号
	

	备注
	


投标人（单位全称）（盖章）：            

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年  月  日
2、法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：
           年        月         日

经营期限：                                  

姓名：       性别： 
  年龄： 
职务：      
系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                     （单位全称）（盖章）


      年      月       日
3、授权委托书

本人       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

投标人：                （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：                        
委托代理人：                （签字或盖章）
身份证号码：                        

      年      月       日
4、投标保证金

附转账凭证 

5、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本等材料的扫描件。

（二）近年财务状况

附2019、2020、2021年度的财务报告扫描件

（三）2019年以来完成的类似项目情况一览表
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	设计服务期限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                        （单位全称）（盖章）
日期：        年     月     日

（四）近年完成的类似项目情况表
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（设计合同协议书扫描件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，并标明序号，附后。

3、如有弄虚作假，一经查实将按照第三章废标条件取消其投标资格。

（五）项目负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	在 本 项 目 拟 任 职 务
	

	主  要  经  历

	时  间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	

	
	
	


投标人：                        （单位全称）（盖章）
法定代表人：                （签字或盖章）

日期：       年    月   日

注：投标人需随此表附上职称证、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件。

（六）拟投入项目设计人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                        （单位全称）（盖章）
法定代表人 ：               （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（七）拟投入主要设计人员简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	 年   月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年   月   日

	在 本 项 目 拟 任 职 务
	

	主  要  经  历

	时  间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	

	
	
	


投标人：                         （单位全称）（盖章）
日  期：     年    月    日

注：投标人需随此表附主要设计人员的职称证、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件。

6、其它材料

（1）周口市房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在              项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：              

联   系   电   话：                               

 承诺人（盖章）
年   月   日          
（2）投标人认为有必要提供的其它材料。

二、技术部分

技术建议书

（格式自拟）

1
12

